| 文档状态 | 保密级别 |  |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 |  |
|  | 管理部门 |  |
|  | 修订年月 |  |
|  | 版本号 |  |

XXX系统

系统竣工报告

| 修订人签字 | 审核人签字 | 批准人签字 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 日期： | 日期： |

变更履历

| 序号 | 变更日期 | 版本 | 变更位置 | 变更原因 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“变更原因”主要是分为：

- 建立初稿

- 内容修订

- 正式发布

目录

1.	概要	4

2.	项目开发	4

3.	硬件	4

4.	测试	4

5.	培训	4

6.	提交成果	4

7.	附件	5

7.1.	用户签字	5

7.2.	项目经理签字	5

- 概要

2019年6月1日，XXX，开始开发XXX系统。

2020年12月16日，XXX系统开发完成并正式上线。

- 项目开发

  - 基础数据开发

基础数据开发的主要功能包括：基础数据管理，专题图。

数据基础数据已经入库。

  - 报表开发

管理系统报表开发有三部分：调查表、危险等级统计表、单个变化报表。

- 硬件

无

- 测试

11月17日，XXX系统部署成功。提交《XXX系统功能测试设计报告》。从2019年11月17日至2019年12月11日。分两个阶段进行测试：

2019年11月17日至2019年11月25日， IT对系统功能、系统稳定性及权限系统进行测试。

2019年11月26日至2019年12月11日，由最终用户对系统功能及业务流程进行测试。

系统所有功能已经通过测试，并对测试中出现的问题进行了整改。

12月11日，经过回归测试确认达到要求，最终用户在《XXX系统测试报告》上签字。

2019年12月16日XXX系统正式上线。

- 培训

提交了《XXX培训文档》和《XXX系统用户手册》，对ROW工程师、ONECALL调度、运营维护工程师进行了使用培训。

提交了《XXX系统安装维护手册》，对IT系统管理员进行了系统维护培训。

- 提交成果

| 序号 | 成果名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《XXX系统需求规格说明书》 |
| 2 | 《XXX系统用户界面设计报告》 |
| 3 | 《XXX系统数据库设计报告》 |
| 4 | 《XXX系统数据字典》 |
| 5 | 《XXX系统概要设计说明书》 |
| 6 | 《XXX系统功能测试设计报告》 |
| 7 | 《XXX系统联合功能测试文档》 |
| 8 | 《XXX系统测试报告》 |
| 9 | 《XXX系统培训文档》 |
| 10 | 《XXX系统用户手册》 |
| 11 | 《XXX系统安装维护手册》 |
| 12 | 《XXX系统业务逻辑说明书》 |

- 附件

  - 用户签字

日期：

  - 项目经理签字

日期：